## Phần 1 – Đề xuất 2 cách gán nhãn

- Cách 1: Theo ý kiến các bên liên quan: gán nhãn dựa trên đề xuất và mức độ ưu tiên của từng bộ phận

- Cách 2: Theo tính bắt buộc: dựa vào mức độ cần thiết của hạng mục đối với bản phát hành, khả năng thay thế và năng lực Sprint

## Phần 2 – So sánh

| Tiêu chí | Cách 1 | Cách 2 |
| --- | --- | --- |
| Khách quan khi nhiều bộ phận cùng đề xuất | (–) Dễ bị ảnh hưởng bởi lợi ích riêng của từng bộ phận | (+) Dựa trên tiêu chí đánh giá thống nhất |
| Bảo vệ hạng mục bắt buộc như #1 | (–) Có thể bị bỏ qua do ý kiến trái chiều | (+) Ưu tiên sửa lỗi thu sai tiền khách hàng |

## Phần 3 – Áp dụng: chọn cách 2 - gán nhãn theo tính bắt buộc

|  | Hạng mục | Điểm | Nhãn | Lý do |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sửa lỗi hiển thị sai cước sau khuyến mãi | 2 | Must | Tránh thu sai tiền khách hàng |
| 2 | Áp mã khuyến mãi khi đặt xe | 2 | Must | Là chức năng chính của chương trình khuyến mãi |
| 3 | Thanh toán bằng ví RikkeiPay | 3 | Should | Khách vẫn có thể trả tiền mặt |
| 4 | Hẹn giờ đặt xe trước | 3 | Could | Không ảnh hưởng đến đặt xe thông thường |
| 5 | Chat với tài xế | 3 | Could | Khách vẫn có thể gọi điện |
| 6 | Giao diện trang trí chương trình khuyến mãi | 2 | Could | Không ảnh hưởng đến chức năng chính |

Danh sách vào Sprint: mục 1, 2, 3, 6

- Tổng điểm: 2 + 2 + 3 + 2 = 9 điểm -> nằm trong giới hạn 10 điểm của Sprint

- Tỷ lệ Must: có 2 mục Must 1 và 2, tổng cộng 4 điểm trên 10 điểm năng lực Sprint ( tương đương 40% )